REPORTE DE ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION DE LA PARTE DE VOZ Y DATOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN MÓDULOS B, C Y D

Inicio de actividades el viernes 23 de noviembre de 2018 con una reunión entre los representantes de la UQROO e IFEQROO, definiendo los recorridos por los módulos B, C y D para cada una de las partes que se entregaron, infraestructura y voz y datos.

En lo que corresponde a la parte de voz y datos se revisó físicamente los trabajos de conectividad realizados por la empresa responsable por parte de IFEQROO y por parte de la UQROO un servidor. De igual forma se revisó el equipo de redes y telecomunicaciones como el equipo de cómputo entregado en el laboratorio de redes

Al término de los recorridos se procedió a la firma de los documentos que amparan lo que cumple y lo que no cumple en la parte de voz y datos, para el caso solo cumple la parte de laboratorio de Redes quedando pendiente observaciones detectadas en los trabajos de conectividad mismas que se plasmaron en un documento firmado y entregado al Arquitecto Agustín Murillo representante de la Universidad de Quintana Roo para los trabajos mencionados anteriormente.

Reportó.

MSI Luis Fernando Mis Ramírez

Coordinador de Redes y Telecomunicaciones

30/NOV/2018